הצעה לתכנון אתר גיוס משאבים של המכללה האקדמית הרצוג

טיפול: מר יהודה אהרונסון   
10 אוקטובר 2019

הצעה לתכנון אתר גיוס משאבים של המכללה האקדמית הרצוג   
  
  
הקדמה:  
  
סטיימן מדיה הוצג בפני יהודה אהרונסון על ידי גואל ג'ספר מחברת פין פרטנרס בנוגע לתכנון אתר חדש למכללת הרצוג. ג'רמי סטיימן ומר אהרונסון ערכו שיחה טלפונית ביניהם על מנת לדון בדרישות הפרויקט, ולהבין טוב יותר את מהות הפרויקט. הועלה הצורך לייצג את המכללה בצורה מקצועית יותר בפני הקהל האנגלי כחלק מהצורך שהתעורר לאחרונה בגיוס כספים. בעמודים הבאים יובאו פרטי השירותים והתקציבים עבורם. אנו מקדמים בברכה את התייחסותך או שאלות שיש לך לגבי העניין.

יעדים כלליים:   
  
\*להשיק את האתר החדש בפרק זמן סביר וברמת המקצועיות שבה הוא יציג כראוי את המראה ואת האטרקטיביות הרצויים ללקוח.  
\*לבנות את האתר עם אמצעי ביטחון מודרניים מתאימים  
\* לתת אפשרות של אירוח בשרתים שלנו או בחירת שרת של הלקוח.  
\* לעבוד עם האמנים והמתכנתים שלנו באופן שיתאפשר לנו להתייחס באופן אופטימלי לכל שלבי הפרויקט.   
\* להציע שירות שיאפשר שקט נפשי ללקוח, עם בקרת איכות ותקשורת פתוחה.  
  
היקף העבודה: אתר  
  
תפקיד סטיימן המדיה יכלול:  
  
1. דיון ביעדי הלקוח  
2. ניהול דיון ומחקר בנושא אפשרויות לתבנית וורדפרס רספונסיבית ,מתן אפשרות ללקוח לבצע תיקונים בטקסט הסופי וכמו כן להעלות מידע, תמונות וכיו"ב.   
3. אפשרות לבצוע שינויים בתיכנות התבניות כדי שיתאימו לצורכי הלקוח.  
4. פיתוח דף דוגמה לצורך סקירה והערות של הלקוח.  
5. ריטוש קל של תמונות הלקוח, במידת הצורך.

6. יישום אבטחת SSL.  
7. סידרה של שתי מהדורות עם תיקונים למושג העיצוב.  
8. בהתאם למתווה הלקוח, יהיו כ 20 עמודים עיקריים.  
9. בתוכנית יכללו 2-3 תיקונים לעמוד. מעבר לכך יחוייב הלקוח לפי התעריף הרגיל שלנו.  
10. תקשורת שוטפת עם מתכנת/ים על מנת להבטיח זרימה חלקה של העבודה משלב התכנון לשלב הביצוע.  
11. סיוע חהעלאה לשרת של הלקוח לפי בחירתו.  
12. שמירת הקבצים לשימוש עתידי.  
  
לוח זמנים:   
  
פיתוח המושג: 2-2.5 שבועות עבודה  
פיתוח הדפים: שבועיים מקבלת ההעתק  
 שני סבבים של תיקונים לדפים: 1-3 שבועות  
בכוונתנו להתחיל את העבודה על הפרויקט בתוך 2-4 ימי עסקים לאחר החתימה על החוזה וקבלת הפיקדון.  
  
תקציב הפרוייקט:  
  
עיצוב ותכנות: 13,500 ש"ח + מע"מ

אירוח במידת הצורך (כולל אבטחת SSL וגיבויים רגילים): 55 ש״ח + מע״מ לחודש

תנאים והגבלות:   
  
הפקדה של מחצית מהסכום בעת חתימת החוזה.  
יתרת התשלום תתבצע בעת מסירת הקבצים ללקוח להעלאה  
דמי האיחסון ישולמו בכל חודש מראש במשך 6 חודשים.  
הצעה זו אינה כוללת תכנות, כתיבת עותקים, אירוח אתרים, דומיין אינטרנט, שליחת דוא"ל בתפוצה רחבה או חיובים חיצוניים שוטפים שאינם מותאמים אישית.  
שירותים נוספים שאינם נכללים בהצעה זו יחויבו בתעריף הרגיל שלנו ללא כוונת רווח בסכום של 260 שקל לחודש + מע"מ.  
במידה שהעבודה בהצעה זו תידחה או תבוטל בגלל גורמים שאינם בשליטת סטיימן מדיה, יתבצע התשלום שנקבע מראש עבור השירותים הניתנים בתוך 30 יום מקבלת החשבונית.  
  
קבלה:  
  
חתימתך להלן תהווה את הסכמתך להצעה זו עם התנאים וההגבלות שלהלן. לחילופין, התשלום הראשוני שלך בהתאם לתנאים שלעיל יהווה אף הוא את הסכמתך להצעה זו.  
  
  
עבור סטיימן מדיה: עבור מכללת הרצוג בע"מ:  
  
חתימה:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ חתימה:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
  
ג'רמי מ. סטיימן, בעלים  
  
תאריך: 10 אוקטובר 2019 תאריך: