Rapport et plan de travaux pour les activités à venir

sur le système SAMSON

Adelis

(Space Autonomous Mission for Swarming

et

Geo-Locating Nanosatellites)

Juin 2019

Adelis SAMSON en quelques mots

Comme expliqué précédemment, Adelis SAMSON est le projet du Technion de mission spatiale autonome pour l'essaimage et la géolocalisation de nanosatellites (Space Autonomous Mission for Swarming and Geo-locating Nanosatellites).  Adelis SAMSON vise à être la première mission au monde de vol en escadrille autonome de 3 nanosatellites bâtis par une université, avec une prévision de lancement commercial sur une orbite terrestre basse en 2019.  Les satellites sont conçus, assemblés et exploités essentiellement par l'équipe Adelis SAMSON de chercheurs et d'ingénieurs de l'ASRI (Asher Space Research Institute), par des étudiants de la Faculté de génie aérospatial et par des industriels israéliens qui collaborent au projet.

Figure 1 : Vue d'artiste de SAMSON

Les trois satellites Adelis SAMSON voleront en formation plus ou moins serrée avec une distance entre les satellites ne descendant pas en dessous de 1 km sans dépasser 250 km sur une année complète. L'escadrille servira à la localisation à haute précision de signaux terrestres pour des applications par exemple de recherche et de sauvetage dans l'océan ou dans des zones de catastrophe.  Nous allons pour cela construire un émetteur terrestre sur le campus de Technion.  La géolocalisation se basera sur les méthodes de différence temporelle d'arrivée TDOA (Time Difference of Arrival) et de différence de fréquence d'arrivée FDO (Frequency Difference of Arrival)  Adelis SAMSON utilise un nouvel ordinateur spatial conçu à l'origine dans la Faculté de génie électrique de Technion, mais maintenant produit et commercialisé par la division Espace de IAI/MBT. Pour cette mission ambitieuse, nous avons aussi développé (avec Rafael Ltd) un nouveau système de propulsion à gaz cryogénique et une charge utile de géolocalisation dédiée (avec IAI/Elta).

État du projet

Le projet Adelis SAMSON a officiellement démarré en mars 2012 par une étude des besoins des systèmes SRR, (Systems Requirement Review) qui a présenté et discuté le document de besoins des systèmes.  L'événement a connu une participation importante du personnel de Technion, ainsi que d'ingénieurs des plus grandes entreprises aérospatiales d'Israël, et de quelques parties intéressées étrangères.  Depuis l'étude SRR, nous avons réuni lentement mais sûrement une équipe importante et diverse qui travaille sur la mission.   Au moins une réunion générale de l'équipe est organisée par semaine, avec d'autres réunions plus restreintes si nécessaire.  L'équipe a rédigé une conception détaillée de la mission ainsi que conçu l'architecture des satellites Adelis SAMSON. Nous sommes actuellement en cours de passation du marché du lancement et dans les phases finales de montage, d'intégration et d'essai.

Les jalons suivants ont été franchis avec succès :

| - Mars 2012 | Étude des besoins des systèmes, SRR |
| --- | --- |
| - Juillet 2013 | Étude préliminaire de conception |
| - Juillet 2014 | Étude critique de conception |
| - Février 2015 | Étude d'aptitude à l'intégration et de démarrage |
| - Décembre 2015 | Fabrication du réservoir sous pression de propulsion |
| - Janvier 2016 | Achèvement du développement de la charge utile |
| - Mai 2016 | Début du développement de la station au sol |
| - Juillet 2016 | Achèvement des essais du système de synchronisation horaire précise |
| - Août 2017 | Achèvement de la conception de la station au sol |
| - Septembre 2017 | Préparation de l'accord de services de lancement |
| - Novembre 2017 | Approbation par Technion de la passation du marché de lancement |
| - Janvier 2018 | Signature de l'accord de services de lancement |
| - Avril 2018 | Début des essais de vibrations |
| - Octobre 2018 | Accomplissement des essais de déploiement de panneau |
| - Janvier 2019 | Réception de l'accord de lancement final |
| - Juin 2019 | Révision de l'accord de lancement final, prêt pour la signature |

Le projet est à l'heure pour le lancement planifié en décembre 2019.

Présentation technique d'Adelis SAMSON

Les satellites Adelis SAMSON s'appuient sur la norme CubeSat (voir ci-dessous). Chaque satellite fait 30X20X10 cm. Les panneaux solaires du satellite se déploieront en configuration (voir Figure 1) en orbite. Pendant le lancement les satellites seront stockés dans des capsules (voir Figure 2) et les panneaux solaires seront repliés en configuration (voir Figure 3).  L'emplacement des composants du satellite se trouve sur la Figure 4.

| Figure 1 : Vue externe Adelis SAMSON en configuration déployée | Figure 2 : Cellule P 12U |
| --- | --- |
| Figure 3 : Vue externe Adelis SAMSON en configuration détaillée repliée | Figure 4 : Emplacement des composants Adelis SAMSON |

L'équipe

Notre équipe est constituée de professeurs et d'administrateurs de Technion, de chercheurs et ingénieurs de l'ASRI, d'étudiants actuels et anciens de Technion, et d'ingénieurs de l'industrie aérospatiale (dont beaucoup sont des diplômés de Technion). Il y a comme indiqué précédemment environ 35 personnes dans l'équipe Adelis SAMSON.

Membres de l'équipe Adelis SAMSON à RAFAEL avec l'unité de propulsion Adelis SAMSON

Gestion de projet et comité de pilotage

Le professeur Pini Gurfil est le directeur du projet. De plus, certains des experts les plus expérimentés du programme spatial israélien ont été recrutés en tant que membres du comité de pilotage pour le projet :

Professeur Moshe Guelman - Technion) : ancien directeur de l'ASRI et scientifique renommé du domaine spatial ;

Dr. Daniel Choukroun- Université Ben Gourion du Néguev (BGU) : directeur du programme de développement des satellites du BGU, et scientifique expérimenté en matière spatiale ;

Shmaryahu Aviad - Agence spatiale israélienne (ISA)) : ancien directeur du programme spatial israélien ;

Moshe Shachar - Ministère de la défense : expert senior des systèmes satellites et ancien responsable du programme satellite TECHSAT de Technion.

De plus, l'équipe projet consulte régulièrement des experts de la division espace de IAI (Israel Aerospace Industries), d'anciens fondateurs et dirigeants du programme spatial militaire israélien, des responsables de l'agence spatiale israélienne (ISA), des professeurs et ingénieurs de l'industrie aérospatiale. Ces conseillers sont invités à certaines des réunions et études de conception, et fournissent un avis qui est pris en compte et mis en œuvre selon les besoins.

De plus, IAI a mis à disposition des professionnels du génie électrique, qui ont conçu les systèmes et unités de base (BUS) du satellite, l'analyse thermique, et des experts de l'intégration (qui ont construit tous les satellites d'Israël).  Rafael apporte sa contribution avec Michael Zaberchik, responsable de la construction des unités de propulsion.

Équipe technique du projet

Adelis SAMSON est un projet technique extrêmement complexe qui exige une équipe d'ingénieurs très compétente. Les ingénieurs de l'équipe ont travaillé dans les domaines de la conception électronique, de la conception mécanique, de la conception de sous-système, du contrôle d'attitude et d'orbite, de la simulation, de l'essai environnemental, de la conception et vérification d'algorithme et du génie des systèmes de communication. Les principaux ingénieurs employés sur le projet ont été les suivants :

Hovaness (Hovik) Agalaryan – ingénieur électronique principal, responsable de l'intégration des batteries des satellites, du dimensionnement et des essais des panneaux solaires, de l'intégration de l'ordinateur de mission, de l'intégration de l'ordinateur de communication, de la conception des interfaces électroniques entre les composants, de la conception du système de commande de vannes du système de propulsion, du câblage, de la conception des circuits, de l'ingénierie du système de charge utile (en association avec l'équipe d'ingénieurs ELTA), de la conception du système d'antennes et de communication.

Eviatar Edlerman – ingénieur aérospatial et systèmes, responsable du contrôle d'orbite, des algorithmes de détermination et de contrôle de l'attitude des satellites, de la conception de la station au sol, des algorithmes de suivi de satellites, de la définition des exigences des systèmes, de la définition des spécifications de charge utile, de la définition des essais de satellite, de l'évaluation des essais de vibrations, des évaluations de performances, de l'évaluation de couverture des satellites et du calcul des temps d'accès à la station au sol. De plus, M. Edlerman a participé à la définition des interfaces et des scénarios des essais préalables au lancement.

M. Edlerman a terminé son travail dans l'équipe en avril 2019.

Avner Kaidar – ingénieur système principal, après quelques décennies d'expérience chez Rafael et dans d'autres domaines. M. Kaidar a été responsable de la technique et des systèmes du projet, de la définition des diagrammes de Gantt, de la spécification du travail pour les autres ingénieurs du projet, de l'interface avec les partenaires industriels (IAI, RAFAEL, Elta), de la définition des exigences des sous-systèmes, de la conception technique de la charge utile (en association avec Elta), de l'ingénierie du système de propulsion (en association avec Rafael), de la conception technique de l'électronique de l'ordinateur principal du satellite (en association avec IAI), de l'attribution des lots de travaux, de la spécification et de la conception du système de communication, de la spécification et de la conception des antennes du système au sol (en association avec Orbit, une société de communication satellite israélienne), de la spécification et de la conception des récepteurs et émetteurs du système au sol (en association avec Orbit). De plus, M. Kaidar a été responsable du contrôle des exigences techniques de l'accord de lancement, des interfaces et des procédures de lancement.

Dr. Vladimir Balabanov – ingénieur mécanique principal, qui a conçu avec beaucoup d'ingéniosité la disposition mécanique des satellites. Vu la petite dimension des satellites (10x20x30 cm), l'intégration des divers composants est un défi extrêmement complexe. Le Dr. Balabanov a réussi à concevoir les unités de satellite de façon qu'elles contiennent toute l'électronique, les systèmes de commande, les ordinateurs, le système de communication et le système de propulsion. La conception mécanique du Dr. Balabanov est décrite dans le schéma de la page qui suit.

Dr. Alex Frid – ingénieur logiciel principal, qui a défini l'architecture du logiciel principal, supervisé l'équipe de logiciel, défini l'optimisation du code et géré la vérification et la validation du logiciel.

Dr. Alexander Shiryaev – ingénieur principal de définition de l'orbite, qui a été responsable du développement du logiciel de définition d'orbite, nécessaire pour le suivi des satellites. De plus, le Dr. Shiryaev a conçu les algorithmes de filtrage, nécessaires pour le récepteur GPS et pour le mécanisme de mesure précise d'heure utilisé à bord des satellites pour effectuer la géolocalisation. Le Dr. Shiryaev a récemment pris sa retraite.

Conception mécanique d'Adelis SAMSON effectuée par le Dr. Vladimir Balabanov.

Les 6 unités de satellites sont présentées, les unités 3 et 4 sont occupés par le système de propulsion.

Benzion Yosselson – ingénieur de communication, qui a été responsable du dimensionnement de l'antenne, de la conception de l'antenne, de la conception du matériel de communication de la station au sol, de l'obtention des licences de communication et de la collaboration avec le fournisseur du système d'antennes (Orbit Inc.) pour concevoir un centre de contrôle de mission convenant aux besoins de la mission d'Adelis-SAMSON.

Shlomo Balaban – chef de projet, responsable de la planification du travail, des négociations du contrat de lancement, de la conception préliminaire des diagrammes de Gantt, de la spécification du travail et de la supervision de l'équipe technique.

David Voskarchyan – technicien électronique, responsable du montage électronique, du câblage, de la conception des circuits, des essais de charge utile et de la conception de l'interface électronique.

D'autres ingénieurs de diverses facultés de Technion ont aussi participé au projet, apportant tous une contribution vitale à la réussite de ce projet.

Le Dr. Vladimir Balabnov et M. Hovaness Agalaryan préparant Adelis SAMSON pour les essais de vibrations

Équipe logiciel du projet

Adelis SAMSON contient des algorithmes novateurs de contrôle d'orbite, de contrôle d'attitude, d'exploitation du système de propulsion, de communication, de chronométrage et de navigation. Le trio de satellites Adelis SAMSON vise à effectuer pour la première fois au monde un vol autonome de plusieurs satellites en coopération. De plus, les satellites devront détecter un émetteur radio au sol et calculer ses coordonnées, procédé appelé géolocalisation. Ces objectifs ambitieux exigent une grande quantité de code logiciel. En plus de l'écriture de ce code, celui-ci doit aussi être testé et vérifié dans des simulateurs au sol. Le projet a donc employé de nombreux programmeurs, chacun responsable d'un aspect différent de l'écriture, de la mise en œuvre et des essais du code. Le code est divisé en un certain nombre de modules, dont les composants principaux sont le logiciel de vol, implanté à bord des satellites, et le logiciel de la station au sol, implanté sur les ordinateurs du centre de contrôle de mission. Les programmateurs principaux suivants ont participé au développement du logiciel des satellites et de la station au sol :

Margarita Shamis – logiciel de télémétrie, logiciel de la station au sol, interfaces d'exploitation.

Yulia Konyavsky – logiciel de vol, modules de logiciel temps réel, logiciel de contrôle d'orbite.

Yaron Oz – logiciel de vol, logiciel de vol en formation, logiciel de navigation, logiciel de communication, logiciel de charge utile.

Dor Keren – logiciel de vol, logiciel de charge utile, logiciel de communication, interfaces entre logiciels de vol et de station au sol.

Tsur Triger – logiciel de communication, logiciel de charge utile, protocoles de télémétrie, essai et vérification de logiciel.

Tzachi Ezra – logiciel temps réel, logiciel de communication, logiciel du centre de commande de mission, développement et mise en œuvre du logiciel de la station au sol, vérification et validation de logiciel.

Yogev Dotan – programmeur, responsable de la conception et des essais des systèmes de communication numérique (USRP) et du développement du logiciel de la station au sol.

Comme pour l'équipe technique du projet, d'autres programmeurs de la faculté Technion ont participé aux travaux de programmation pour assurer la réussite d'Adelis SAMSON.

Pour accélérer le développement du logiciel, un sous-traitant spécialisé en développement de logiciel pour satellite a été embauché (Inraz LTD). Ce sous-traitant a participé au développement du logiciel pour l'astronef Beresheet de SpaceIL.

En plus des équipes techniques participant aux travaux importants d'Adelis SAMSON, ce travail devait s'appuyer sur une infrastructure assurant le soutien administratif nécessaire. Le personnel principal impliqué était :

Lee Nudel – Administrateur en chef de ASRI, responsable de l'approvisionnement, de la supervision des commandes, du respect des calendriers, du développement web pour Adelis SAMSON et ASRI, du développement et de la communication avec les médias, entre autres activités administratives.

Shorely Genassin et Neta Vizel – Équipe principale du développement et de la formation, en particulier du Programme d'étude international International Space University organisé en 2016 au Technion.

Conséquences sur la formation

Étudiants et chercheurs en post-doctorat

Adelis SAMSON a eu des conséquences considérables sur la formation universitaire. Il a été conçu au départ comme un projet d'étudiants en licence en 2012. Grâce au soutien généreux de la Fondation Adelis, les meilleurs étudiants en maîtrise et post-doctorants ont pu être impliqués dans la recherche de point d'Adelis SAMSON. Certains des algorithmes mis en œuvre sur les satellites Adelis SAMSON ont été développés par des étudiants en doctorat du Technion et par des étudiants et post-doctorants internationaux en visite. Donc, Adelis SAMSON a eu une influence à la fois nationale et internationale. Les étudiants internationaux ont été impressionnés par la recherche innovante qu'impliquait ce projet. La plupart des plus grandes institutions universitaires sont au courant du projet Adelis SAMSON, qui ouvre la voie au Technion pour revenir au premier-plan de la recherche universitaire du génie des satellites.

Les étudiants en maîtrise du Technion ont été soutenus par des bourses financées avec l'aide de la Fondation Adelis.

Vous trouverez ci-dessous un résumé des travaux de recherche de quatre étudiants dont les thèses étaient associées au projet Adelis SAMSON :

Elad Denenberg, doctorant (actuellement post-doctorant au King’s College, Londres, Royaume-Uni) – Elad a étudié une question d'importance essentielle pour Adelis SAMSON : Comment disposer une escadrille de satellites pour éviter les collisions entre eux, et entre eux et les débris spatiaux ? La recherche doctorale d'Elad a établi de nouvelles frontières dans les technologies de vol en escadrille de satellites.

Une escadrille de satellites, telle que Adelis SAMSON, est un groupe de satellites soumis à des contraintes de distance. Le vol en formation de vaisseaux spatiaux et le vol en escadrille de satellites ont connu un intérêt croissant cette dernière décennie. Adelis SAMSON est un des porte-drapeaux de ces activités internationales.

Mais le problème de la recherche de la manœuvre optimale pour éviter les collisions avec des débris pour un satellite dans une escadrille n'a pas été étudié avant Adelis SAMSON. Le calcul de la manœuvre d'évitement de collision pour une escadrille d'astronefs devait être aussi efficace en calcul que possible, parce que l'astronef, tel que Adelis SAMSON, doit avoir un certain degré d'autonomie. Le travail de doctorat d'Elad a contribué au procédé de calcul d'une manœuvre d'évitement de collision à deux niveaux : Il a tout d'abord apporté des améliorations au calcul de la coïncidence. Deuxièmement, le travail de doctorat d'Elad a permis de développer de nouvelles méthodes de manœuvre d'évitement de collision.

Pour évaluer la probabilité de collision, il faut d'abord calculer le temps jusqu'au point de rapprochement maximal entre les astronefs, c'est-à-dire Adelis SAMSON et les débris. Les travaux de doctorat d'Elad ont apporté des amélioration au calcul du temps de rapprochement maximal. Le premier est un algorithme d'optimisation par substitution, qui utilise une optimisation par substitution pour trouver le temps d'approche maximal et obtenir le meilleur compromis entre vitesse de calcul et exactitude. Cette réalisation est importante pour les futurs nanosatellites en général, et pour Adelis SAMSON en particulier.

Les travaux de doctorat d'Elad ont présenté une stratégie d'exploitation sûre d'une escadrille de vaisseaux spatiaux, tels que Adelis SAMSON, dans un environnement riche en débris. Toutes les méthodes de la thèse d'Elad ont été démontrées et comparés. Pour le calcul de la manœuvre optimale d'évitement de collision, les travaux d'Elad ont conçu une méthode de choix du moment d'accomplissement des manœuvres d'évitement consommant le minimum de carburant, ce qui est essentiel pour des satellites de petit volume et petite masse, tels que Adelis SAMSON.

Hao Zhang, chercheur post-doctorant (actuellement ingénieur satellite en Chine) – Hao a développé certains des algorithmes utilisés à bord de la mission Adelis SAMSON, en particulier certains des algorithmes de vol en escadrille. Nous mentionnons ci-dessous quelques-unes des réalisations universitaires de la recherche de Hao avec leurs conséquences.

Les escadrilles de nanosatellites telles que Adelis SAMSON sont un nouveau concept dans le domaine des systèmes de satellites distribués, qui exige une gestion complexe de l'escadrille - essentiellement pour réguler les distances maximales et minimales entre satellites sur des échelles de temps de plusieurs années - tout en utilisant des systèmes de propulsion tout ou rien très simples. La simplicité des actionneurs et les échelles de temps longues exigent une modélisation astrodynamique judicieuse associée à un contrôle d'orbite spécialisé. Les travaux de Hao ont proposé une loi de contrôle d'orbite d'escadrille de satellites utilisable sur des échelles de temps longues dans un environnement perturbé malgré l'utilisation de lanceurs à poussée fixe. L'idée principale était de concevoir un contrôleur distribué assurant l'équilibre de la consommation de carburant entre les satellites, de façon à atténuer l'effet de perturbations de traînée différentielle. La méthode sous-jacente utilisait un algorithme de contrôle cyclique s'appuyant sur une rétroaction moyenne des éléments orbitaux. Les propriétés de stabilité du système ne respectent pas la théorie de stabilité classique, il a donc fallu définir et mettre en œuvre une théorie de stabilité adéquate. Un exemple de simulation issu des travaux de Hao, et mis en œuvre pour la mission Adelis SAMSON, est présenté ci-dessous :

Simulation de mission Adelis SAMSON à partir des recherches du Dr. Hao Zhang

Dans les systèmes spatiaux constitués d'un certain nombre de satellites, tels que Adelis SAMSON, la coordination des orbites entre les satellites est nécessaire sur l'ensemble de la durée de vie de la mission. Bien que des travaux précédents se soient essentiellement intéressés à la limitation du déplacement relatif entre les satellites du groupe, dans la recherche de Hao, le concept sous-jacent utilise la théorie du consensus pour caractériser les propriétés de l'escadrille de satellites.

Ce nouveau concept a permis la mise en œuvre du contrôle d'orbite et des systèmes de communication à bord d'Adelis SAMSON. De plus, les recherches de Hao ont permis d'étendre la méthode de contrôle d'orbite d'Adelis SAMSON à un nombre supérieur de satellites, l'objectif étant l'extension de la mission Adelis SAMSON à des missions de vol en escadrille de satellites encore plus ambitieuses à l'avenir. Une illustration d'une des méthodes développées par les recherches de Hao est présentée ci-dessous.

Communication entre satellites (pour SAMSON et les missions à venir)

selon les développements des recherches du Dr. Hao Zhang

Un autre aspect important de la mission de nanosatellites Adelis SAMSON a été étudié dans les recherches de Hao, comme expliqué ci-dessous. Les lanceurs de la mission Adelis SAMSON sont à poussée fixe, et soumis à de nombreuses sources d'erreur, telles que la détermination de l'altitude et les erreurs de contrôle. Dans ce contexte, l'objectif des recherches de Hao était de créer une loi de contrôle et de maintien d'escadrille permettant une exploitation à long terme malgré les incertitudes de poussée, en supposant une poussée fixe assurée par un système à gaz froid tel que celui exploité dans Adelis SAMSON. C'est pourquoi les éléments orbitaux moyens ont été utilisés pour concevoir un contrôleur à dynamique inverse. Cet algorithme de haut niveau est mis en œuvre dans Adelis SAMSON et garantit l'exactitude des performances des satellites dans l'escadrille.

Tao Nie, (étudiant en doctorat, devant revenir chez Technion en tant que post-doctorant à compter du 1er août 2019) – Tao a conçu des méthodes d'analyse très puissantes pour comprendre le comportement des satellites dans l'environnement spatial complexe. Les perturbations orbitales essentielles affectant les missions de satellites à orbite terrestre basse telles que Adelis SAMSON sont le défaut de sphéricité de la Terre, l'effet de l'atmosphère sur les déplacements, aussi appelé traînée, et la pression de la lumière du soleil, aussi appelée pression de radiation solaire. Tao a conçu un certain nombre de théories au service de la théorie des orbites pour le lancement de la mission.

Un des concepts les plus innovants et évolués dans les travaux de Tao était la suggestion d'utiliser seulement les forces d'environnement pour coordonner une escadrille de satellites telle que Adelis SAMSON. L'utilisation de la pression différentielle de radiation solaire pour le maintien des satellites en formation est une idée nouvelle. Il n'y a pas de méthodologie de conception existante de contrôleurs DSRP pour une formation de satellites adaptés aux missions de longue durée telles que Adelis SAMSON.

Les travaux de Tao ont permis de concevoir un contrôleur de maintien en formation DSRP, utilisant la rétroaction moyenne d'éléments orbitaux, pour réguler les distances relatives entre les satellites en orbite. Les travaux de Tao ont démontré que la façon la plus efficace d'atténuer la dérive entre les satellites est d'ajuster les demi-axes majeurs des orbites. Ceci est obtenu par modification des sections transversales des satellites. Une figure illustrant la section transversale calculée pour les missions Adelis SAMSON (nécessaire pour le calcul de l'état de rotation du satellite, pour la mise en œuvre des algorithmes décrits ci-dessus), est présentée ci-dessous.

Exemple de calcul de section transversale Adelis SAMSON

Paolo Izzo, (étudiant en doctorat, participant au programme de double doctorat de l'Université de Rome La Sapienza et Technion) – les recherches de Paolo concernent un aspect important associé à Adelis SAMSON et à d'autres missions de satellites. Selon les règlements spatiaux internationaux, les satellites doivent quitter leur orbite après 25 années de service. Il s'agit du Space Debris Mitigating Act, devenu nécessaire pour réduire la quantité de débris dans l'espace, qui pourraient devenir un danger important pour les satellites en exploitation, et pourraient faire des collisions dans l'espace un problème grave pour les concepteurs de missions. Les recherches de Paolo ont étudié les aspects de durée de vie des satellites. Autrement dit, comment pouvons-nous prédire le temps qu'un satellite restera dans l'espace ? Devons-nous, en tant que concepteur, conserver une partie du carburant de la mission pour la mise en orbite du satellite ou la sortie d'orbite surviendra-t-elle naturellement du fait d'effets de l'environnement tels que la traînée de l'atmosphère ?

Les recherches de Paolo ont porté en particulier sur l'étude du chaos dans les orbites de satellite. Cette propriété des orbites de satellite peut contribuer à une meilleure compréhension des aspects de durée de vie de la mission.

L'étude de la réciprocité et de la complémentarité entre l'ordre et le chaos dans des systèmes dynamiques déterministes est un aspect crucial de beaucoup de domaines scientifiques, en particulier dans le domaine des orbites de satellites. L'éclaircissement du comportement de ces systèmes au-delà a de la limite d'imprévisibilité, définie par la montée du chaos, contribuera à une meilleure compréhension de la dynamique des orbites de satellites à différentes échelles.

L'évolution des orbites de satellites, telles que celles d'Adelis SAMSON et des orbites terrestres hautes, régie par l'interaction entre de multiples perturbations accumulées sur de longues durées, se traduit par une instabilité locale et globale, ainsi que par une forte sensibilité aux conditions initiales et aux paramètres du modèle.

L'identification des sous-espaces de l'espace de phase où les instabilités sont attendues, en particulier pour les systèmes multidimensionnels, permet de donner une signification physique au spectre de résonance. C'est particulièrement utile pour les missions complexes telles que Adelis SAMSON.

La détection numérique de résonance par des indicateurs numériques est un outil efficace pour évaluer la stabilité interne comme pour faire la différence entre l'ordre et le chaos. Dans ce contexte, les méthodes basées sur l'analyse des vecteurs s'écartant d'une orbite de référence initiale ont été largement employées ces dernières décennies.

Dans la recherche de Paolo, le modèle orbital est défini à partir du formalisme de Milankovitch, ce qui se traduit par un propagateur sans singularité en mesure de caractériser, par divers procédés de calcul de moyenne, l'évolution à long terme des orbites des satellites.

Reprenons la voie tracée par des applications précédentes des outils modernes de théorie du chaos à la mécanique orbitale, l'objectif des travaux de Paolo est d'étudier les cartes d'espace de phase et les résonances affectant les orbites des satellites, pour comprendre qualitativement leur dynamique à long terme quand elles subissent des perturbations naturelles.

L'innovation consiste à concevoir un indicateur sensible à la dynamique de tangente (ou de variation) et adaptable en matière de paramètres du modèle, permettant ainsi d'établir une technique numérique unifiée pour l'analyse des corps en orbite.

D'autres étudiants en master de la faculté de génie aérospatial et d'autres facultés du campus ont participé à différents aspects des recherches associées à Adelis SAMSON, en particulier conception structurelle, conception thermique, aérodynamique, contrôle, propulsion et matériaux, entre autres.

International Space University

Un des programmes de formations spatiales les plus remarquable au monde, le SSP (Space Studies Program) de l'ISU (International Space University), s'est tenu sur le campus de Technion à l'été 2016, avec le soutien de la Fondation Adelis. Plus de 100 étudiants de 23 pays ont participé au programme SSP. Un des facteurs essentiels du choix du programme de l'International Space University pour organiser leur prestigieux programme d'été au Technion, était la haute visibilité du projet Adelis SAMSON.

Les étudiants du programme ont visité les laboratoires du Asher Space Institute et ont pu tous constater les développements des satellites Adelis SAMSON.

L'International Space University, fondée en 1987 au Massachusetts aux États-Unis et dont le siège social est maintenant à Strasbourg en France, est la première institution internationale de formation à l'espace. Elle est soutenue par de grandes agences spatiales et des entreprises aérospatiales du monde entier. Les programmes du niveau maîtrise proposés par l'ISU sont dédiés à la promotion de la coopération internationale, interdisciplinaire et interculturelle dans les activités spatiales. L'ISU propose les programmes MSSS (Master of Science in Space Studies) et MSSM (Master of Science in Space Management) sur son campus central de Strasbourg.

Depuis l'été 1988, ISU propose aussi un très apprécié programme d'études spatiales de neuf semaines dans diverses institutions d'accueil autour du monde.

Les programmes de l'ISU sont assurés par plus de 100 membres de la faculté ISU et par des experts de l'industrie et des agences spatiales invités provenant d'institutions du monde entier. Depuis sa fondation il y a 25 ans, plus de 3700 étudiants de plus de 100 pays ont obtenu un diplôme de l'ISU.

"L'ISU a une relation de longue date avec Israël en général et avec le Technion en particulier. Beaucoup de participants provenant d'Israël ont pu, grâce en partie à la Fondation Ilan Ramon, participer précédemment à des programmes de l'ISU. C'est donc un réel plaisir pour l'ISU de renforcer encore cette relation et d'organiser la session SSP16 à Haïfa. Il est évident qu'il y aura un intérêt considérable de la part d'autres pays à découvrir de plus près les réalisations techniques étonnantes et la richesse culturelle du site d'accueil", a déclaré le professeur Walter Peeters, Président de  l'ISU, en 2016.

Le Dr. Angie Bukley, doyen de l'ISU a ajouté "Technion propose des installations du meilleur niveau mondial et un superbe campus. Haïfa est un excellent site pour proposer notre programme d'études spatiale interdisciplinaire, international et interculturel renommé".

Le SSP est un programme intensif sur neuf semaines, qui offre aux participants une expérience de développement professionnel unique et complète couvrant tous les aspects des programmes spatiaux et des entreprises correspondantes. Les disciplines mises en vedette sont notamment les sciences physiques de l'espace ; le génie spatial ; la politique, l'économie et le droit de l'espace ; la gestion et les activités commerciales spatiales ; l'espace et les humanités ; les applications spatiales ; et les performances humaines dans l'espace. Ce programme vise les professionnels jeunes comme expérimentés de toutes les disciplines ainsi que des étudiants de l'université après la maîtrise. Les projets d'équipe permettent aux participants d'approfondir le sujet en équipe, et de produire des rapports et présentations finales de qualité professionnelle, dans un format de quelques semaines seulement. Chaque été, le SPP est organisé dans un lieu différent du monde. Les sessions récentes ont été organisé à Graz, au centre de recherche Ames de la NASA, à Pékin et à Melbourne (Floride). Cette année le SPP se tiendra à Montréal, au Québec, Canada en collaboration avec ETS et HEC.

Les membres de la faculté et étudiants de l'ISU au Space Studies Program du Technion, à l'été 2016

Activités au Space Studies Program de l'ISU, au Technion, à l'été 2016

Manifestations au Space Studies Program au Technion, été 2016

Activités récentes

L'année passée a connu des progrès importants dans tous les domaines de la conception et des essais. Il s'agit notamment des essais de vibrations de la reconception de l'horloge de bord, des expériences de déploiement du panneau solaire, et de l'ingénierie logicielle. Les unités BUS finales ont été reçues de la part de IAI. Ces unités comportent l'ordinateur de vol, qui exploitera le logiciel complexe de vol d'Adelis SAMSON.  De plus, Rafael a livré les modules de propulsion finaux prêts au vol. Bien sûr, le point culminant de nos activités l'année dernière a été l'inauguration de la station au sol Adelis SAMSON.

Essais de vibrations

Les satellites Adelis SAMSON seront lancés à bord de PSLV, un lanceur indien. Pendant le lancement, les satellites subiront des vibrations de diverses amplitudes et fréquences. Il est essentiel d'essayer les satellites avant le lancement, pour s'assurer qu'aucune panne mécanique ne surviendra. Ces essais ont été effectués à Hermon Labs, installation spécialisée capable de fournir les mêmes régimes de vibrations que ceux attendus pendant le lancement. La Figure 1 présente le satellite assemblé au sommet de l'installation d'essai de vibrations. Après l'essai de vibrations, nous avons identifié une panne dans l'horloge de bord, qui contient l'oscillateur à quartz utilisé pour conserver l'heure. Ceci a exigé une reconception de la carte, qui a été achevée avec succès dans les derniers mois.

Adelis SAMSON assemblé sur l'installation d'essai de vibrations

Expérience de déploiement des panneaux solaires

Chaque nanosatellite Adelis SAMSON est équipé de panneaux solaires déployables, conçus pour optimiser la production d'énergie électrique à partir de la lumière solaire directe. Les panneaux sont fixés sur les côtes de chaque satellite en forme de boîte. Après le lancement, un mécanisme de déploiement est activé de façon à déployer les panneaux et les faire orienter vers le soleil. Nous avons effectué une expérience dans une installation spécialisée (voir Figure 3 ci-dessous), visant à essayer le mécanisme de déploiement électromécanique (activé par le logiciel du satellite). L'essai a été réussi, mais nous avons détecté un problème de conception avec le mécanisme de maintien et de libération (HDRM). De nouveaux appareils HDRM ont été expédiés par le fabricant.

Installation expérimentale de déploiement du panneau solaire

Unités de propulsion prêtes au vol

Les nanosatellites Adelis SAMSON sont équipés d'un système de propulsion à gaz froid, qui fonctionne par libération de gaz Krypton comprimé. Ce système exige des essais judicieux pour valider l'absence de panne lors du fonctionnement à haute pression Michael Zaberchik de RAFAEL, ingénieur senior expérimenté, a terminé la conception, le montage, les essais et la livraison du système de propulsion, présenté ci-dessous :

Unité de propulsion prête au vol Adelis SAMSON

Développement logiciel

Des progrès notables ont été accomplis dans le développement du logiciel, grâce à un sous-traitant externe qui nous a fourni 2 programmeurs supplémentaires. Le logiciel Adelis SAMSON a été quasiment finalisé. Ceci inclut à la fois le logiciel du satellite et le logiciel de la station au sol.

Algorithme innovant de géolocalisation d'Adelis SAMSON

La géolocalisation désigne la localisation d'un signal terrestre depuis la surface de la Terre. Elle s'appuie à la fois sur la différence de temps de réception et la différence de fréquence des signaux qui arrivent à chacun des trois nanosatellites de l'escadrille.

Adelis SAMSON sera la première mission au monde à tester la géolocalisation depuis l'espace par des nanosatellites, qui est essentielle pour les besoins à venir de la défense d'Israël. Elle inclut un système révolutionnaire conçu par les ingénieurs d'ASRI, qui contourne le besoin d'utiliser une horloge atomique coûteuse et lourde.

La géolocalisation depuis l'espace offre des fonctionnalités globales dans diverses conditions météo, et elle est moins sensible aux interférences ou aux conditions d'environnement. Dans un scénario courant, un émetteur situé à un emplacement a priori inconnu émet un signal de détresse. L'essaim Adelis SAMSON de satellites en vol rapproché reçoit les signaux. Chaque membre de l'essaim reçoit simultanément le signal. Les membres de l'essaim enregistrent les données ainsi que les informations accessoires, telles que l'emplacement précis des satellites. Quand les satellites ont accès à la station au sol, les données horodatées et informations auxiliaires ajoutées sont téléchargées. La station au sol calcule l'emplacement du signal transmis en effectuant un traitement ultérieur sur les données téléchargées.

Chaque satellite de l'escadrille porte un récepteur GPS qui calcule sa propre position et génère un signal extrêmement précis, utilisé comme déclencheur de synchronisation essentiel entre les satellites. De plus, chaque satellite porte une horloge précise à ultra-haute stabilité qui sert d'entrée supplémentaire pour une meilleure synchronisation. La meilleure synchronisation entre les satellites se traduit par une précision de géolocalisation supérieure.

L'association d'un OCXO à une ultra-haute stabilité dont la sortie est contrôlée comme correspondant aux signaux diffusés par les satellites GPS et/ou GNSS s'appelle un oscillateur discipliné par GPS (GPSDO).

Station au sol Adelis SAMSON

La station au sol du projet de nanosatellites Adelis SAMSON a été inaugurée lors d'une cérémonie festive au Technion le 11 juin 2018.

La station au sol pour les missions de satellites a été bâtie au Technion avec le soutien de la Fondation Adelis et de l'Agence spatiale israélienne du Ministère des Sciences et Technologies. Après le lancement, les nanosatellites seront surveillés par la station au sol de Technion, qui suivra les activités des satellites et recevra les données émises.

Rebecca Boukhris, administratrice de la Fondation Adelis, a déclaré lors de la cérémonie d'inauguration que "Fin 2014 nous avons signé un contrat avec Technion, et dans l'année qui suivit la NASA a achevé l'accord avec l'Agence spatiale israélienne. Le projet Adelis SAMSON offre au Technion et à Israël, l'occasion de traverser les frontières pour lancer une nouvelle révolution technologique, et nous sommes fiers d'être parmi les pionniers de ce projet."

Des représentants de la Fondation Adelis avec le professeur Pini Gurfil,

Directeur du projet, le professeur Boaz Golany, Vice-président des relations extérieures et du développement de ressources et Mme Muriel Touaty, Directrice générale, Association Technion France à la cérémonie d'inauguration

Lancement

Les prévisions initiales étaient de lancer Adelis SAMSON en 2018, mais des problèmes techniques lors des essais de vibrations mentionnés ci-dessus ont conduit à un retard. Ces problèmes sont en cours de résolution avec une prévision de lancement à bord du lanceur indien PSLV courant 2019.

Coopération avec l'industrie

L'État d'Israël est fier d'être membre du club des nations spatiales, comprenant moins de dix pays sur la planète capables de concevoir, fabriquer et lancer ses propres satellites.  C'est pourquoi l'industrie spatiale d'Israël a une renommée mondiale et s'est acquis une stature respectée pour les satellites qu'ils ont construits et continuent de construire et de vendre aujourd'hui.  Par contre, la recherche chez ASRI s'est concentrée sur l'avenir plus lointain et sur des technologies qui ne sont pas encore mises en œuvre dans l'industrie.

Des satellites à l'échelle de l'université, tels que ceux d'Adelis SAMSON, deviennent (au niveau mondial) l'outil essentiel de formation des étudiants ingénieurs ainsi que de tests d'applications nouvelles dans l'espace avant leur mise en œuvre sur des satellites commerciaux plus grands.  La recherche spatiale à l'université est par nature trop avancée dans les domaines de l'avenir pour que les industries puissent intégrer immédiatement ces idées et conceptions dans des plans d'activité actuels. Néanmoins, beaucoup d'industries ont la vision et comprennent que la recherche d'aujourd'hui est l'activité potentielle de demain.

Ces deux dernières années, le Technion a revendiqué le rôle de fer de lance de la recherche sur les petits satellites en Israël, essentiellement grâce au projet Adelis SAMSON. Sous la direction de l'ASRI, nous avons maintenant constitué un groupe très diversifié de plusieurs dizaines de chercheurs et d'ingénieurs de Technion et des industries israéliennes qui y ont collaboré.  En fait, avec l'arrivée du projet Adelis SAMSON, nous avons été submergés par les demandes des membres de l'industrie spatiale (qui peuvent être de féroces concurrents par ailleurs) pour se précipiter et rejoindre Adelis SAMSON sous l'ombrelle universitaire de l'ASRI, et qui collaborent maintenant étroitement à Adelis SAMSON. Les industriels ne sont pas payés pour travailler avec nous, mais ils reconnaissent évidemment la valeur technologique qu'il y a à faire partie d'une mission spatiale de pointe.  Dans l'activité spatiale, où il y a peu de clients, les missions sont peu nombreuses et l'expérience (de lancements) est essentielle, Adelis SAMSON est une rare opportunité pour les industriels de prendre part à une mission novatrice et néanmoins réelle, qui permet à leur matériel d'acquérir une précieuse expérience dans l'espace.  C'est pourquoi on ne saurait surestimer la réputation que des projets spatiaux réels tels que Techsat et Adelis SAMSON apportent au Technion.

Nos partenaires industriels

La division spatiale de IAI, MBT Space, est le sous-traitant spatial essentiel d'Israël, et le port d'attache des gammes de satellites israéliens bien connus Ofeq, Eros et Amos.  Dès la conception d'Adelis SAMSON, MBT Space s'est généreusement proposé de fournir des services techniques sur les systèmes du projet ainsi que leur savoir-faire en commandes thermiques et d'attitude, en essais thermoacoustiques, en intégration de systèmes et ses autres savoir-faire en construction de satellites.  MBT Space a déjà consacré des milliers d'heures de travail de techniciens pour Adelis SAMSON et ce n'est assurément pas terminé.  MBT Space vient de développer un nouveau « bus » (basic units and systems) pour nanosatellites. Nous sommes en cours d'achat de trois de ces unités bus pour les satellites Adelis SAMSON, qui seront un des premiers bancs d'essai de ce nouveau bus. Notre collaboration sur une mission universitaire a notablement accru l'intérêt et l'investissement de IAI/MBT en faveur des petits satellites.

Rafael Ltd peut être considéré comme la principale épine dorsale des industries de défense israéliennes. Rafael conçoit et fabrique des lanceurs et composants de lanceurs pour la plupart des satellites israéliens, et en vend certains à l'étranger. Rafael s'est intégré très tôt au projet Adelis SAMSON, quand un de ses ingénieurs encadrait des projets de groupes d'étudiants à l'Université de génie aérospatial.  De fait que Adelis SAMSON est né il y a deux ans, ces projets ont été orientés vers la mission Adelis SAMSON. Sous la supervision des ingénieurs du Directoire spatial de Rafael, les étudiants de Technion ont conçu le système de lanceur d'Adelis SAMSON qui sera un élément essentiel de la réussite des missions de vol en escadrille et de géolocalisation. Rafael fournit aussi un ingénieur expérimenté en mécanique, Michael Zaberchik, pour superviser le développement et les procédures complexes de passation de marché et de fabrication des lanceurs.

ELTA Systems Ltd., un groupe de IAI, est une des sociétés électroniques vedettes de la défense israélienne.  En partenariat avec Elbit Systems Ltd, l'entreprise souhaitait construire la charge utile de géolocalisation pour Adelis SAMSON.  Nous avons finalement fait équipe avec ELTA.

Plusieurs ingénieurs d'ELTA sont des membres essentiels de l'équipe Adelis SAMSON et travaillent en collaboration étroite avec l'équipe Adelis SAMSON pour développer la charge utile de géolocalisation.  ELTA n'a jamais construit auparavant un tel instrument pour l'espace, ils sont donc évidemment très intéressés par cette opportunité de développement d'un savoir-faire nouveau qu'ils n'auraient pas pu avoir sans Adelis SAMSON.

Visiteurs d'Adelis SAMSON

Vous trouverez ci-dessous un calendrier des visiteurs d'Adelis SAMSON dans la période de six mois entre novembre 2018 et avril 2019. L'importance des visiteurs indique celle d'Adelis SAMSON dans le domaine de la recherche scientifique spatiale.

| DATE | NOM DE LA DÉLÉGATION | NOMBRE DE PERSONNES |
| --- | --- | --- |
| 22 novembre 2018 | Université de Waterloo CANADA | 11 Des professeurs de divers services. |
| 19 décembre 2018 | VIASAT ÉTATS-UNIS et ISRAËL Viasat est un fournisseur de services haut débit par satellite et de systèmes de réseau sécurisés couvrant les marchés militaire et commercial. | 6 Jim Esserman, Vice-Président du développement commercial et 5 autres personnes. |
| 27 décembre 2018 | Ancien haut cadre du Ministère de la Défense d'Israël | 18 |
| 27 janvier 2019 | Laboratoire Jet Propulsion de la NASA ÉTATS-UNIS | 2 Lieutenant général en retraite Larry D. James, directeur adjoint et Dr. Dave Gallagher, directeur associé de l'intégration stratégique. |
| 3 avril 2019 | Délégation commerciale Embrapii BRÉSIL Embrapii est l'agence brésilienne de recherche et d'innovation industrielle | 25 Dans le cadre de la visite en Israël de Jair Bolsonaro, Président du Brésil. |
| 15 avril 2019 | Bureau de la Science et de la technologie, Israël | 6 Ran Bar, directeur général et 5 autres personnes. |
| 29 mai 2019 | Laboratoire de recherche navale | 9 Dr. Bruce Danly et 8 autres personnes |

Spécification des travaux

Pour mieux comprendre l'état en cours du projet, le tableau de l'Annexe 1 présente les activités achevées dans l'année précédente et celles à venir. Le vert indique des activités terminées, le rouge des activités à venir, à achever avant le lancement prévu en décembre 2019.

Risques, calendrier et plan de travaux pour les activités à venir

Adelis SAMSON est un projet à haut risque du fait du concept extrêmement innovant de la mission. Nous détaillons ci-dessous quelques-uns des facteurs essentiels influençant les retards dans le lancement de la mission, avec le détail des facteurs de risque et l'explication de la gestion des risques utilisée.

- Retard dans la livraison du système de propulsion par Rafael. Le système de propulsion d'Adelis SAMSON est unique en son genre dans le monde, et a été développé tout spécialement pour la mission SAMSON. En fait, on peut considérer le développement du système de propulsion comme un projet indépendant, conduit en parallèle de SAMSON. Aucun autre nanosatellite au monde n'utilise un système de propulsion aussi puissant et précis. Du fait de sa technologie extrêmement innovante, le développement et la livraison du système de propulsion par Rafael ont été largement retardés. Des essais complets devraient être effectués pour garantir la sécurité et les performances. Pendant ces essais, divers composants ont dû être reconçus et refabriqués.

État actuel : développement du système de propulsion terminé.

- Retard dans la livraison du système informatique par IAI. Le système informatique du satellite, développé par IAI, et intégré dans un module couramment appelé BUS, a présenté divers défauts et problèmes. Il s'agit notamment d'un mauvais fonctionnement de l'ordinateur, de défauts provenant de l'électronique, de problèmes de performances de l'ordinateur, de problèmes d'interface et autres questions associées au logiciel

État actuel : Développement du système BUS terminé.

- Retard dans la livraison de la charge utile par ELTA. La charge utile d'Adelis SAMSON a été développée par nos partenaires de ELTA, à partir de spécification de performances pour la mission Adelis SAMSON. Cette charge utile sert à effectuer la mission de géolocalisation décrite ci-dessus. La charge utile est un récepteur numérique extrêmement évolué, qui peut précisément détecter et enregistrer des signaux du sol. Nous avons effectué de nombreux essais en association avec ELTA, de façon à garantir que la charge utile fonctionne de façon précise et fiable.

État actuel : La charge utile est prête mais n'a pas encore passé les essais d'environnement.

- Défaut de synchronisation du matériel du système lors du premier cycle d'essais de vibrations. Le modèle d'ingénierie Adelis SAMSON a été testé dans une installation de vibrations dans le cadre de la préparation de routine au lancement. Pendant les essais, le système de synchronisation constitué d'un oscillateur à quartz précis et d'un récepteur GPS, s'est rompu. Heureusement, cette panne a été détectée, et des mesures correctives ont été prises. Ce procédé a été assez long, car il impliquait des experts en vibrations de la faculté de génie mécanique. L'équipe Adelis SAMSON a réussi à effectuer une reconception qui a réussi un deuxième tour d'essais de vibrations.

État actuel : Développement terminé.

- Aptitude au lancement et essai d'environnement. La recherche d'un fournisseur de lancement pouvant s'accommoder des caractéristiques uniques de la mission Adelis SAMSON n'est pas facile. Bien qu'il existe de nombreux fournisseurs de lancement, chacun n'est pas en mesure de proposer une offre technique et financière raisonnable. Nous avons collaboré étroitement avec la société ISIS aux Pays-Bas pour trouver un fournisseur de lancement adéquat, et nous prévoyons de lancer Adelis SAMSON à bord du lanceur russe Soyouz. Nous avons précédemment envisagé d'autres options telles que l'indien PSLV. Mais du fait des retards dans les préparations au lancement, issus des facteurs mentionnés ci-dessus, nous avons dû retarder ce lancement. De plus, les essais d'environnement sont une partie très importante des préparations au lancement. Dans cette procédure d'essai, les conditions d'exploitation du satellite dans l'espace, notamment conditions thermiques et de vide, sont simulées pour examiner les performances du matériel et du logiciel. Nous devons mentionner qu'il n'y a qu'une poignée d'installations de ce genre en Israël, ce qui rend les essais d'environnement plutôt difficiles. Un défi supplémentaire a été l'organisation du transport des satellites depuis Israël vers le site de lancement. Cette procédure est décrite dans la figure qui suit.

État actuel : Accord de lancement prêt pour signature par la direction de Technion. Essais d'environnement prévus pour septembre 2019.

Processus de transport des satellites vers le site de lancement

Le calendrier du projet jusqu'au moment du lancement, avec une indication des tâches principales achevées et à venir, est présenté en Annexe 2.

Les tâches essentielles restantes sont les suivantes :

- Essai de la logique de communication sur les modèles de vol FM (flight models) : Cette étape est essentielle pour la validation du système de communication complexe sur Adelis SAMSON, qui opère sur trois fréquences différentes. Cette activité s'appuiera sur un matériel déjà installé dans les labos ASRI et la station au sol Adelis.

- Construction finale des modèles de vol FM : Actuellement, les 3 satellites Adelis SAMSON sont en cours de montage dans un procédé judicieux dirigé par l'ingénieur électronique principal, M. Hovaness Agalaryan. Nous avons achevé le câblage du modèle et sommes en attente de l'arrivée des systèmes de charge utile de la part de Elta pour terminer l'intégration.

- Essais logiciels sur les 3 satellites. C'est une activité continue effectuée par l'équipe logicielle Adelis SAMSON. Elle inclut les essais complets du logiciel extrêmement complexe des satellites. Ces essais sont essentiels pour la validation des algorithmes révolutionnaires d'Adelis SAMSON.

- Essais finaux de la station au sol. La station au sol est constituée d'un centre de contrôle de mission, de matériel de communication, d'antennes, de récepteurs et d'émetteurs. Ce système doit subir une vérification de bout en bout pour garantir le suivi en orbite des satellites.

- Essais thermiques dans le vide, essais d'éjection, essais de déploiement de panneaux et d'antennes. Pour s'assurer que les systèmes de satellites, en particulier le système informatique et les composants électroniques, fonctionneront correctement dans l'environnement rigoureux de l'espace, une série d'essais émulant l'environnement spatial doivent être effectués. C'est un facteur de risque notable, comme expliqué ci-dessus.

- Évaluation de l'aptitude au lancement LRR (Launch readiness review). C'est une réunion de l'ensemble de l'équipe Adelis SAMSON avec des réviseurs externes, pour examiner l'aptitude du satellite  Adelis SAMSON au lancement, incluant tous les aspects mentionnés ci-dessus.

- Emballage et expédition des satellites vers le site de lancement. L'emballage et le transport doivent être planifiés, selon la politique du fournisseur de lancement décrite ci-dessus. Ce sera l'effort final du projet avant la livraison des satellites Adelis SAMSON sur le site de lancement.

Il y aura des opérations après le lancement, telles que l'exploitation de la station au sol, la surveillance des satellites et le traitement des données de ces satellites.

Financement et rapport financier

Le projet SAMSON a démarré en 2012 et la phase 1 était financée par un don du dernier M. Arnold Goldstein.

Grâce à la générosité de la Fondation Adelis et à son don de $5 millions, le projet s'est poursuivi par sa phase 2, où il a reçu son nom en l'honneur de la Fondation, Adelis SAMSON.

Il faut encore remercier la Fondation Adelis qui a été un tremplin pour d'autres financements par le Ministère de la science et de la technologie (MoST) d'Israël à travers des bourses de l'ISA.  Sans aucun doute, le Ministère des sciences et technologies et l'ISA ont apprécié l'investissement de Technion dans ce projet spatial prestigieux et ont ressenti le besoin d'y participer et de le renforcer en apportant un financement complémentaire très attendu.  Nous avons reçu à ce jour deux financements généreux de l'ISA. Un premier financement de 2,8 millions de NIS (650 000 EUR) est dédié aux études du vol en escadrille et aux coûts élevés de lancement.  Le deuxième financement de 1 million de NIS (233 000 EUR) est destiné à la création d'un centre de connaissances pour les petits satellites à l'ASRI, qui soutiendra aussi les efforts du projet Adelis SAMSON.  Ces financements de l'ISA nous permettent d'attribuer des financements de moindre ampleur (0,6 million de NIS, 140 000 EUR) aux travaux de nos partenaires industriels.

Sans la clairvoyance de la Fondation Adelis pour soutenir Adelis SAMSON, il est peu probable que nous aurions atteint cette phase du projet.

Un rapport financier complet présentant le soutien de la Fondation Adelis et les postes de dépenses associés à ce soutien, ainsi qu'un budget pour le reste du soutien de $ 2,5 millions, est présenté en Annexe 3.

Le Technion

remercie

pour son assistance dans ce projet

Annexe 1

Spécification de l'état des travaux

Annexe 2

Calendrier du projet

Annexe 3

Rapport financier et budget

Toutes les annexes sont des documents séparés joints et s'intégreront au rapport terminé en pdf.

Produit par

Technion - Institut technologique d'Israël

Division of Public Affairs and Resource Development Technion City

Haifa 32000